Run’It



Nicolai Ravn

Webit219

Indledning:

Under dette projekt har jeg arbejdet med run’it og den tilhørende API.

**Administrationsdel:**

Brugernavn:

Login:

(Nåede ikke administration)

**GitHub link til frontend**

<https://github.com/Nicolairavn/RunIt>

(dette er kun frontend delen da jeg ikke

**Krav opfyldelse:**

* Forside
* Responsive til tablets

**Accessibility OG SEO:**

Accessibility:

Jeg har opbygget siden så buttons er highlighted når man hover over dem. Ændrede en lidt i søge området for at gøre det tydligere.

Seo:

Har gjort brug af <H1> <H2> osv… hvor det giver mening så som vigtige overskrifter.

**Opbygning:**

Jeg har gjort brug af Bootstrap-React til at opbygge siden.Herunder har jeg suppleret med min egen css til at override Bootstrap hvor jeg har haft brug for det.

**3. parts code:**

* Card og dele af Nav elementerne er fra Bootstrap.
* Code til indbygget timer er lavet efter en guide jeg fulgte: (<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/react-countdown-timer-react-hooks>)

**Godt/skidt:**

Har haft rigtig svært med API. Kæmpede de første par dage med at prøve at finde ud af at få loopet data ind i min frontend, så hele min tidsplan røg ud gennem vinduet. Måtte til sidst opgive og rykkede videre til at få opbygget frontend designet så det da i det mindste fungerede. Har under forløbet med denne opgave erfaret at jeg ikke forstår API godt nok til at bruge dem udenfor brugen af guider og det har kostet mig meget tid.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dag: | Planlagt: | Brugt: |  |
| Mandag: | Klargørelse og planlægning | Ca. 4-5 timer |  |
| Tirsdag | API Kald | Tirsdag og onsdag sammenlagt brugt på at forsøge at kalde API Siddet fra 8-18 begge dage på a finde ud af hvad jeg har gjort forkert |  |
| Onsdag | Frontend design/kode (8-timer) |  |  |
| Torsdag: | Frontend design/kode (8-timer) | Måtte give op på API og gå videre med frontend og udvikle det visuelle |  |
| Fredag: | Færdiggørelse (6-timer) | Indhentning af alt hvad jeg kunne inde aflevering |  |
|  |  |  |  |